АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№29 от 27.04.2024г.

**О внесении изменений в постановление администрации Подлесновского муниципального образования от 23.11.2021г. №108 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в Подлесновском муниципальном образовании»**

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области от 23.11.2021г. №108 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в Подлесновском муниципальном образовании» (с изменениями от 20.01.2022г. №7; от 08.02.2022г. №12; от 14.04.2022г. № 34; от 13.05.2022г. №43; от 05.08.2022г. №87; от 14.10.2022 №111; от 25.11.2022г. №127; №133 от 09.12.2022г. ;от 16.01.2023г. №2; от 01.02.2023г. №12, от 24.03.2023г. № 35, от 02.05.2023г. №48, 30.06.2023г. №72, от 28.08.2023г. №91, №128 от 28.12.2023г, №19 от 01.03.2024г.) согласно приложениям.

2. Разместить настоящее постановление на информационных досках в населённых пунктах и на официальном сайте Подлесновского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подлесновского

муниципального образования Кузьминова С.А.

Приложение

к постановлению администрации

Подлесновского муниципального

образования №29 от 27.04.2024г.

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов в Подлесновском муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Благоустройство населенных пунктов в Подлесновском муниципальном образовании » | | | | |
| **Заказчик** **Программы** | Подлесновского муниципальное образование Марксовского муниципального района | | | | |
| **Основные разработчики** **Программы** | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района | | | | |
| **Цели Программы** | -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Подлесновского муниципального образования;  -развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. | | | | |
| **Задачи Программы** | -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. | | | | |
| **Срок реализации** **Программы** | 2023-2026 гг. | | | | |
| **Мероприятия** | -очистка внутрипоселковых дорог от снега;  -опиловка деревьев по школьному маршруту;  -ремонт памятников;  -благоустройство мест общественного пользования;  -ремонт дворовых территорий;  -благоустройство и содержание кладбищ;  -озеленение населённых пунктов;  -проведение месячников по благоустройству;  -спил сухостойных, больных деревьев;  -благоустройство дворовых территорий;  -проведение конкурсов по благоустройству.  -участие в программах по благоустройству:  -асфальтирование площади с.Подлесное,  - благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с.Александровка,  - обустройстро тротуаров по ул.Ленина,ул.Кирова в с.Подлесное;  - участие в федеральном проекте "Спорт-норма жизни" | | | | |
| **Исполнители основных** **мероприятий Программы** | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района | | | | |
| **Объем и источники** **финансирования Программы,в том числе по годам:** | общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования составляет 5460,2 тыс. руб. | | | | |
| **всего** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Всего,в том числе** | **5460,2** | **3426,4** | **738,0** | **1295,8** | **0,0** |
| местный бюджет | 1727,1 | 394,4 | 435,5 | 897,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет(прогнозно) | 2555,8 | 2555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет(прогнозно) | 52,2 | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники(прогнозно) | 1125,1 | 424,0 | 302,5 | 398,6 | 0,0 |
| **Ожидаемые конечные** **результаты реализации** **Программы** | -улучшение санитарного состояния территорий Подлесновского муниципального образования;  -привитие жителям Подлесновского муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;  -улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей образования. | | | | |
| **Контроль за исполнение программы** | Осуществляется администрацией Подлесновского МО | | | | |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Подлесновское муниципальное образование включает в себя десять населенных пунктов: с.Подлесное, с. Сосновка, с. Баскатовка, с. Рязановка, с.Буерак, с.Александровка, с. Орловское, с. Караман, п. Кривовское, п. Звезда .

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

В настоящее время налажена работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в частном секторе Подлесновского МО. Но, несмотря на это, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Для решения указанной проблемы, необходимо планирование и организация работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, подсадке саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей Подлесновского муниципального образования.

На территории Подлесновского муниципального образования расположены действующие кладбища, которые в настоящее время не оформлены. Для решения этой задачи необходимо осуществить процедуру оформления права собственности на земельные участки под размещения кладбищ. Многие кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, вывоз мусора, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой

**2. Цели и задачи Программы.**

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Кировского муниципального образования.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Сроки реализации Программы: 2023-2026 гг.

Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2023-2026 г. г. составляет **5343,3** тыс. руб., в том числе:

2023 год – 3426,4 тыс. руб.;

2024 год – 621,1 тыс. руб.;

2025 год- 1295,8 тыс.руб;

2026 год – 0,0 тыс.руб.

Из них:

*Местный бюджет* **1717,1** тыс. руб., в том числе:

2023 год – 394,4 тыс. руб.;

2024 год – 425,5 тыс. руб.;

2025 год – 897,2 тыс.руб.

2026 год – 0,0 тыс.руб.

*Областной бюджет* **52,2** тыс. руб., в том числе:

2023 год – 52,2 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.

*Федеральный бюджет* **2555,8** тыс. руб., в том числе:

2023 год – 2555,81 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс.руб.;

2026 год – 0,0

*Иные источники* **1125,1** тыс.руб

2023 год – 424,0 тыс. руб.;

2024 год – 302,5 тыс. руб.;

2025 год – 398,6 тыс.руб.;

2026 год – 0,0 тыс.руб.

**3. Сроки реализации Программы.**

Реализация Программы осуществляется в 2023-2026 годах.

**4.Ресурсное обеспечение Программы, перечень программных мероприятий**

Реализация Программы осуществляется за счет средств Подлесновского муниципального образования. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5460,0 тыс. руб. (прогнозно). Система программных мероприятий включает в себя:

**5. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления реализацией Программы возлагается на администрацию Подлесновского муниципального образования.

**6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы**

Реализация настоящей Программы позволит улучшить экологическую обстановку и санитарное состояние, а также создать среду, комфортную для проживания жителей Подлесновского муниципального образования.

Глава Подлесновского

муниципального образования С.А.Кузьминова

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов

в Подлесновском муниципальном образовании »

№29 от 27.04.2024г.

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Подлесновском муниципальном образовании »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | | **Участник муниципальной программы** | **Начало мероприятия** | **Окончание мероприятия** |
| **1. Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.1 | Мульчирование деревьев по школьному маршруту | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.2 | Ремонт памятников | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.3 | Благоустройство мест общего пользования | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.4 | Благоустройство и содержание кладбищ | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.5 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.6 | Озеленение населённых пунктов | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.7 | Спил сухостойных, больных и аварийных деревьев | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.8 | Благоустройство и содержание старой площади | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.9 | Проведение конкурсов по благоустройству | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 1.10 | Приобретение электро - материалов для уличного освещения | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального | 2023 | 2026 |
| **2 Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий с. Подлесное | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| **3.Основное мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)»** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области) | 2023 | 2023 |
| 3.1 | Мероприятие 1: Благоустройство общественной территории - ремонт асфальтобетонного покрытия площади в с. Подлесное Марксовского района Саратовской области | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального | 2023 | 2023 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3: Обустройство тротуаров с.Подлесное ул. Кирова | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального |  |  |
| 3.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| 3.3 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2026 |
| **4. Основное мероприятие: Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с.Александровка** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2024 |
| 4.1 | Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с.Александровка | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2024 | 2024 |
| 4.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2024 |
| 4.3 | Стройконтроль | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального | 2024 | 2024 |
| **5. Основное мероприятие: Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |
| 5.1 | Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального | 2023 | 2023 |
| 5.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |
| **6 Основное мероприятие Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2024 | 2024 |
| 6.1 | Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2024 | 2024 |
| 6.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2024 | 2024 |
| 6.3 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2024 | 2024 |
| **7,Основное мероприятие «Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Кирова»** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2025 | 2025 |
| 7.1 | Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Кирова | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2025 | 2025 |
| 7.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2025 | 2025 |
| 7.3 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2025 | 2025 |
| **8. Основное мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО))** | | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |
| 8.1 | Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |
| 8.2 | Устройство наливного резинового покрытия под спортивно-технологическое оборудование на малой спортивной площадке | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |
| 8.3 | Стройконтроль | Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2023 | 2023 |

Глава Подлесновского муниципального образования С.А.Кузьминова

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов в

Подлесновском муниципальном образовании»

№29 от 27.04.2024г.

Перечень

о целевых показателях (индикаторах)муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Подлесновском муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | | **Ед.изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | |
| **1. Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов** | |  |  |  |  |  | | |
| 1.1 | Мульчирование деревьев по школьному маршруту | км | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |
| 1.2 | Ремонт памятников | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3 | Благоустройство мест общего пользования | шт | 4 | 9 | 9 | 9 | | |
| 1.4 | Благоустройство и содержание кладбищ | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 1.5 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 1.6 | Озеленение населённых пунктов | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 1.7 | Спил сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт | 29 | 30 | 35 | 35 | | |
| 1.8 | Благоустройство и содержание старой площади | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.9 | Проведение конкурсов по благоустройству | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 1.10 | Приобретение электро - материалов для уличного освещения | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| **2 Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий** | |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий с. Подлесное | шт | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| **3.Основное мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)»** | |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории - ремонт асфальтобетонного покрытия площади в с. Подлесное Марксовского района Саратовской области | кв.м | 2290,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина | кв.м | 0 | 1330 | 0 | | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Обустройство тротуаров с.Подлесное ул. Кирова | кв.м | 0 | 0 | 1360 | | 0 |
| 3.4 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | шт | 1 | 1 | 1 | | 0 |
| 3.5 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | шт | 1 | 1 | 1 | | 0 |
| **4. Основное мероприятие : Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с.Александровка** | |  |  |  |  | |  |
| 4.1 | Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с.Александровка | шт | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| 4.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | шт | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| 4.3 | Стройконтроль | шт | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| **5. Основное мероприятие: Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка** | | шт | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1 | Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка | шт | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | шт | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **6 Основное мероприятие Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина** | | кв.м. | 0,0 | 1330 | 0 | | 0 |
| 6.1 | Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина | кв.м. | 0,0 | 1330 | 0 | | 0 |
| 6.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | шт | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | шт. | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| **7 Основное мероприятие: Обустройство тротуаров с.Подлесное ул. Кирова** | | кв.м. | 0 | 0 | 1360 | | 0 |
| 7.1 | Обустройство тротуаров с.Подлесное ул. Кирова | кв.м. | 0 | 0 | 1360 | | 0 |
| 7.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | шт | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| 7.3 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | шт | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| **8. Основное мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО))** | | кв.м. | 312 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1 | Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | шт | 24 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2 | Устройство наливного резинового покрытия под спортивно-технологическое оборудование на малой спортивной площадке | кв.м | 312 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.3 | Стройконтроль | шт | 1 | 0 | 0 | | 0 |

Глава Подлесновского

муниципального образования С.А.Кузьминова

Приложение №3

к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов

в Подлесновском муниципальном

образовании » №29 от 27.04.2024г.

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в Подлесновском муниципальном образовании»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, **ВСЕГО**, тыс. руб. | В том числе по годам: тыс. руб. | | | |
| 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|  | **Муниципальная программа «Благоустройство населённых пунктов в Подлесновском муниципальном образовании»** | **Всего** | **5460,2** | **3426,4** | **738,0** | **1295,8** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **1727,1** | **394,4** | **435,5** | **897,2** | **0,0** |
| **федеральный бюджет (прогнозно)** | **2555,8** | **2555,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет (прогнозно)** | **52,2** | **52,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **иные источники**  **(прогнозно)** | **1125,1** | **424,0** | **302,5** | **398,6** | **0,0** |
| **1. Основное мероприятие: Благоустройство населенных пунктов** | | **Местный бюджет** | **282,9** | **77,9** | **205,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1 | Мульчирование деревьев по школьному маршруту | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт памятников | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Благоустройство мест общего пользования | Местный бюджет | 27,9 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Благоустройство и содержание кладбищ | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Проведение месячников по санитарной очистке территории | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Озеленение населённых пунктов | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Спил сухостойных, больных и аварийных деревьев | Местный бюджет | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Благоустройство и содержание старой площади | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Проведение конкурсов по благоустройству | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Приобретение электро - материалов для уличного освещения | Местный бюджет | 120,0 | 50,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий** | | **Местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий с. Подлесное | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.Основное мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)»** | | **Всего** | **2959,6** | **1663,8** | **0,0** | **1295,8** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет (прогнозно)** | **980,0** | **980,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет (прогнозно)** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **1137,0** | **239,8** | **0,0** | **897,2** | **0,0** |
| **иные источники**  **(прогнозно)** | **822,6** | **424,0** | **0,0** | **398,6** | **0,0** |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории - ремонт асфальтобетонного покрытия площади в с.Подлесное | Федеральный бюджет (прогнозно) | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 239,8 | 239,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие юридических лиц | 424,0 | 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2: Обустройство тротуаров в с.Подлесное ул. Ленина | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3: Обустройство тротуаров с.Подлесное ул. Кирова | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 797,2 | 0,0 | 0,0 | 797,2 | 0,0 |
| Участие населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие юридических лиц | 398,6 | 0,0 | 0,0 | 398,6 | 0,0 |
| 3.4 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0 |
| 3.5 | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| **4** **Основное мероприятие:**  **Благоустройство спортивной площадки в с. Баскатовка** | | Всего | **553,0** | **20,0** | **533,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1 | Благоустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Баскатовкам | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 160,5 | 0,0 | 160,5 | 0,0 | 0,0 |
| Участие населения | 102,5 | 0,0 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |
| Участие юридических лиц | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Местный бюджет | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Стройконтроль | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.Основное мероприятие «Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка»** | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Обустройство спортивно-игровой детской площадки в с. Рязановка | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.Основное мероприятие «Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Ленина»** | | Местный бюджет | 22,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Ленина | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Местный бюджет | 22,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7,Основное мероприятие «Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Кирова»** | | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Обустройство тротуаров в с. Подлесное ул. Кирова | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Корректировка и проверка (экспертиза) сметной документации | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Строительный контроль, технический надзор за выполняемыми работами | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. Основное мероприятие: Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО))** | | **Всего** | **1642,4** | **1642,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Федеральный бюджет (прогнозно)** | **1575,8** | **1575,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет (прогнозно)** | **32,2** | **32,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **34,4** | **34,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8.1 | Поставка и установка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Федеральный бюджет (прогнозно) | 1098,2 | 1098,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Устройство наливного резинового покрытия под спортивно-технологическое оборудование на малой спортивной площадке | Федеральный бюджет (прогнозно) | 477,6 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Стройконтроль | Федеральный бюджет (прогнозно) | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34,4 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Подлесновского

Муниципального образования С.А.Кузьминова